|  | Приложение к постановлению администрации Арзгирского муниципального круга Ставропольского края от 23 апреля 2025 г. № 235 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной Программы администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование Программы | муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел муниципального хозяйства администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники Программы | индивидуальные предприниматели (по согласованию); предприятия и учреждения (по согласованию); граждане и их объединения (по согласованию); заинтересованные лица (по согласованию); общественные организации (по согласованию); подрядные организации (по согласованию) |
| Основные мероприятия Программы | формирование современной городской среды на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. |
| Цели Программы Индикаторы достижения цели Программы Задачи основных мероприятий Программы | повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края доля благоустроенных общественных территорий (площадей, скверов, парков, улиц, пешеходных зон) (далее - общественная территория) в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края; доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения в населенных пунктах Арзгирского муниципального округа; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Арзгирском муниципальном округе; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе |
| Срок реализации Программы | 2018-2025 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию Программы составляет 196 707,13645 тыс. рублей, в том числе, по годам: |
|  | 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 41 519,904 тыс. рублей; 2020 год – 12 234,666 тыс. рублей; 2021 год – 19 425,40243 тыс. рублей; 2022 год – 25 562,42230 тыс. рублей; 2023 год – 32 402,28006 тыс. рублей; 2024 год – 39 406,88166 тыс. рублей; 2025 год – 26 155,58 тыс. рублей. |
|  | из них: 80 888,18568 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета; 81 566,21108 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края; 25 189,80349 тыс. рублей - за счет средств местного бюджетов; 9 062,93620 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. В том числе на благоустройство общественных территорий – 196 55713645 тыс. рублей: из них: 80 888,18568 тыс. рублей - за счет средств, из федерального бюджета; 81 566,21108 тыс. рублей - за счет средств, бюджета Ставропольского края; 25 039,80349 тыс. рублей - за счет средств местных бюджетов; 9 062,93620 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. В том числе на благоустройство дворовых территорий – 150,000 тыс. рублей, из них: 0,00 – тыс. рублей – за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 0,00 – тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 150,000 тыс. рублей - за счет средств местных бюджетов; 0,00 – тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении 3 и приложении 7 к программе. Объем финансирования носит прогнозируемый характер и может корректироваться в течении планового периода реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в общем количестве граждан в возрасте от 14 лет и старше, проживающих на территории Арзгирского муниципального округа с 5 процентов в 2018 году до 20 процентов в 2025 году; увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Арзгирского муниципального округа в общем количестве общественных территорий в Арзгирском муниципальном округе с 5 процентов в 2018 году до 75 процентов в 2025 году; увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе с 0 процентов до 100 процентов к 2025 году; |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, и прогноз ее развития

Приоритеты реализуемой в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются в                       соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до                  2030 года и на перспективу до 2036 года»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 г. № 3;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;

государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2023 г. № 841-п;

региональным проектом «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (протокол 
от 13 декабря 2018 . № 4);

прогнозом социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края;

Уставом Арзгирского муниципального округа Ставропольского края;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края относятся:

1) создание комфортного проживания граждан;

2) формирование современной городской инфраструктуры;

3) благоустройство мест общего пользования.

С учетом изложенных приоритетов, целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения в населенных пунктах Арзгирского муниципального округа;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в Арзгирском муниципальном округе;

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2018-2025 год.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым для получения общественно-значимых результатов реализации мероприятий Программы.

Раздел 4. Перечень и общая характеристика

мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация основного мероприятия – формирование современной городской среды на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация основного мероприятия предполагает проведение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, расположенных на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий

На территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории, уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края составляет 36 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 2024 год составляет 27 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, по состоянию на 2024 год составляет 9 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2025 годах (далее – адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении 5 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского края 
от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня общественных территорий справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, приведена в приложении 7 к Программе.

Администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация) вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Арзгирского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 февраля 2017 г. № 64 
«О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Арзгирского муниципального округа на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от                   30 декабря 2023 г. № 841-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация заключает соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии администрация устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии администрация проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

Общее количество дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края составляет 2 ед., которые по состоянию на                2025 год благоустроенны.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2025 год, отсутствуют.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 8 к Программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края возлагается на территориальный отдел.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в 2018 – 2025 годах (далее – перечень дворовых территорий), приведен в приложении 6 к Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Арзгирского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии администрацией обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии администрация заключает соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной бюджету Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется по решению администрации одним из следующих способов, посредством:

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений Арзгирского муниципального округа Ставропольского края и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в оперативное управление);

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Арзгирского муниципального округа Ставропольского края), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на момент актуализации Программы отсутствуют объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с Правилами благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных решением Совета депутатов Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 г. № 21 (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией и собственниками (пользователями).

На момент актуализации Программы объекты недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 2024 год отсутствуют.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)

На территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на момент актуализации Программы отсутствуют индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.

В рамках Программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с Правилами благоустройства.

На момент актуализации Программы индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 2025 год отсутствуют.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий

Реализация данного мероприятия Программы предполагает организацию территориальными отделами администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края проведения однодневного субботника по уборке дворовых и общественных территорий, включенных в адресные перечни дворовых территорий и адресные перечни общественных территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, а также организация и проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Непосредственным результатом данного мероприятия Программы увеличение к 2026 году числа участников обсуждения до 20 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее – детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы ежегодно разрабатывает детальный план-график и направляет в согласование курирующему заместителю главы администрации не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Детальный план-график, согласованный с курирующим заместителем главы администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Ответственный исполнитель Программы представляет ежеквартально 
(за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовое управление и отдел экономического развития администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

Соисполнители Программы представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления о ходе реализации Программы, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы.

Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным годом ответственный исполнитель Программы представляет годовой отчет о ходе реализации Программы в отдел экономического развития и финансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.