|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 25 января 2024 г. № 42 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края на 2024 – 2029 годы»

| Наименование программы | муниципальная программа Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – ОМХ ААМО СК) |
| Соисполнители Программы | территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – ТО ААМО СК), отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации, отдел социального развития администрации |
| Участники программы | молодые семьи Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – АМО СК); организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере благоустройства; организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дорожную деятельность; организации всех форм собственности, предоставляющие коммунальные услуги и энергетические ресурсы потребителям АМО СК и обслуживающие инженерные сети, расположенные на территории АМО СК; жители АМО СК |
| Основные мероприятия Программы | «Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»; «Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»; «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»; «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах»; «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Арзгирского муниципального округа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия»; «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»; «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам» |
| Цели Программы | реализация на территории Арзгирского муниципального округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции |
| Индикаторы достижения целей Программы | повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО СК; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по ремонту и содержанию к общей протяженности муниципальных дорог; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее нормативным требованиям, после проведения ремонта дорог; доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по замене, ремонту и содержанию; доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; доля благоустроенных дворовых территорий в общем в общем количестве дворовых территорий; доля комплексного развития общественных территорий; доля отремонтированных детских игровых площадок и спортивных площадок; доля неисправных источников уличного освещения; развитие системы сбора коммунальных отходов, организация мест накопления коммунальных бытовых отходов; организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; отлов и содержание безнадзорных животных; протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения общего пользования; доля молодых семей АМО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей АМО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; доля населенных пунктов имеющих транспортное сообщение с районным центром |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | планируемый объём финансового обеспечения Программы составит 715435,83 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 107501,70 тыс. рублей; в 2025 году – 70501,09 тыс. рублей; в 2026 году – 134358,26 тыс. рублей; в 2027 году – 134358,26 тыс. рублей; в 2028 году – 134358,26 тыс. рублей; в 2029 году – 134358,26 тыс. рублей. в том числе по источникам финансового обеспечения: краевой бюджет – 317901,06 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 35449,02 тыс. рублей; в 2025 году – 5882,08 тыс. рублей; в 2026 году – 69142,49 тыс. рублей; в 2027 году – 69142,49 тыс. рублей; в 2028 году – 69142,49 тыс. рублей; в 2029 году – 69142,49 тыс. рублей. бюджет Арзгирского муниципального округа Ставропольского края составит 395734,77 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 70252,68 тыс. рублей; в 2025 году – 64619,01 тыс. рублей; в 2026 году – 65215,77 тыс. рублей; в 2027 году – 65215,77 тыс. рублей; в 2028 году – 65215,77 тыс. рублей; в 2029 году – 65215,77 тыс. рублей. внебюджетные источники – 1800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 1800,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | обеспечение жильем 12 молодых семей; развитие систем коммунальной инфраструктуры; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах; снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями на 3 процента в год; снижение процента неисправных источников уличного освещения до 2 процентов; уменьшение доли протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры не отвечающих нормативным требованиям; развитие системы сбора коммунальных отходов; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям после проведения ремонта дорог – на 2 процента; протяжённость дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог составит – 216,3 км; увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на 0,139 тыс. пог. м. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,

- проблемы, риски и меры управления рисками

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее по тексту – АМО СК) является улучшение эстетического облика территории АМО СК и создание комфортных условий для проживания населения.

Положительным показателем работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства АМО СК стало бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения округа. Коммунальным предприятиям удалось в должной мере подготовить к осенне-зимнему сезону источники теплоснабжения, потребителей тепловой энергии, своевременно начать отопительный сезон, не допустить аварий в снабжении тепловой энергией, водой, электроэнергией и газом.

Жилищное хозяйство

На территории АМО СК жилищный фонд составляет 589,4 тыс. кв. м., из них 3 многоквартирных дома неблокированной застройки (2,6 тыс. кв. м.).

Около 66 % многоквартирных домов не блокированной застройки имеют износ более 30 % и нуждаются в проведении капитального ремонта. По степени благоустройства жилищный фонд характеризуется следующими показателями; 99,0 % - жилищного фонда оборудовано водопроводом, 0,5 % – подключены к централизованной системе канализации, 97,48 % – газом.

Основными задачами в реализации политики развития и реформирования жилищного хозяйства АМО СК являются:

создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению;

приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда АМО СК в соответствие с нормативными требованиями;

Для создания условий формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению, необходимо реализовать следующие мероприятия:

осуществление мониторинга технического состояния многоквартирных домов неблокированной застройки на территории АМО СК;

организация работы с собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории АМО СК, в целях реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах;

использование единой системы учета информации о жилищном фонде АМО СК в государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства;

Ожидаемый результат:

обеспечение жителей  АМО СК качественными  жилищно-коммунальными услугами.

Для приведения технического состояния жилищного фонда АМО СК в соответствие с нормативными требованиями необходимо реализовать следующие мероприятия:

проведение мониторинга технического состояния жилищного фонда в    целях ежегодной актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов при финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ожидаемый результат:

обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда АМО СК в соответствии с нормативными требованиями.

Обеспечение жильём молодых семей АМО СК

В администрации АМО СК действует муниципальная услуга «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»».

Основными принципами реализации  программы  являются:

добровольность участия в программе молодых семей;

признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями программы;

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только один раз.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

формирование списков молодых семей для участия в программе;

определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий программы;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Ожидаемый результат:

улучшение жилищных условий для 12 молодых семей к 2029 г., в рамках которого предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (в том числе экономкласса).

Организация водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения населения АМО СК

Важными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства            являются обеспечение населения АМО СК качественной питьевой водой и бесперебойное функционирование системы централизованного теплоснабжения и  водоотведения.

Для решения проблем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения АМО СК необходимо выполнение следующих мероприятий:

замена изношенных сетей водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения  водопровода и канализации;

реконструкция разводящих сетей и очистных сооружений канализации;

актуализация схемы водоснабжения и водоотведения АМО СК;

строительство разводящих сетей водоснабжения, напорных резервуаров и водоема накопителя;

капитальный ремонт или замена объектов водоснабжения водовода;

актуализация утвержденной схемы теплоснабжения АМО СК;

замена котлов имеющих низкий КПД и их модернизация или замена;

реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры АМО СК.

Ожидаемый результат:

качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечение экономии коммунальных ресурсов;

улучшение экологической обстановки в округе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Организация электроснабжения АМО СК

Расходы населения за потребленную электроэнергию занимают в структуре платежей населения за жилищно-коммунальные услуги от 12 до 20 %.

Для повышения надёжности электроснабжения и пропускной способности электрических сетей, уменьшения технических потерь электроэнергии, повышение качества обслуживания населения, необходимо:

продолжить работу по замене ветхих и изношенных воздушных линий в АМО СК с заменой открытых проводов на самонесущий изолированный провод (далее – СИП) с целью бесперебойного обеспечения потребителей, а также сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

внедрить и использовать в уличном освещении АМО СК высокоэффективные экономичные источники света;

Ожидаемый результат:

повышение надёжности электроснабжения на территории АМО СК, обеспечение экономии электрической энергии, улучшение экологической               обстановки в регионе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий.

Организация газоснабжения АМО СК

Сети газоснабжения на территории АМО СК имеют высокую степень    износа, имеющиеся мощности недостаточны для подключения вводимых объектов капитального строительства и потребителей в населенных пунктах АМО СК.

Для снижения степени износа объектов газоснабжения необходимо:

модернизация АГРС и ГРП (ГРПш) с низкой пропускной способностью;

строительство новых сетей газоснабжения в округе;

реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, по результатам диагностической проверки их технического состояния;

проведение учета и, при необходимости, инвентаризации газовых сетей;

выявление бесхозяйных объектов газоснабжения и постановка их на учет;

развитие системы газоснабжения АМО СК.

Ожидаемый результат:

повышение надёжности газоснабжения потребителей округа, обеспечение экономии газа, улучшение экологической обстановки в округе за счет применения передовых энергетически эффективных технологий;

получение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства к газораспределительным сетям.

Благоустройство

В АМО СК действуют Правила благоустройства, определяющие порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории населенных пунктов АМО СК в соответствии с санитарными правилами и устанавливают единые нормы и требования по обеспечению чистоты и порядка в округе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений     соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, организацию благоустройства территории АМО СК (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых     архитектурных форм).

- Обеспечение чистоты и порядка.

Обеспечение чистоты и порядка в АМО СК включает в себя организацию сбора, в том числе и раздельного сбора коммунальных отходов, организацию уборки территории АМО СК, а также содержание улиц, автомобильных дорог, парков, дворовых территорий и других мест, организацию сбора и вывоза      бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов.

Для обеспечения чистоты и порядка на территории АМО СК необходимо:

четкое взаимодействие территориальных отделов и организаций, осуществляющих сбор,  вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов;

внедрение современных технологий по раздельному сбору коммунальных отходов;

внедрение современных и высокоэффективных технологий на предприятиях, осуществляющих уборку территории АМО СК;

обеспечение непрерывного экологического воспитания и образования населения АМО СК;

организация социальной рекламы, направленной на экологическое воспитание населения.

Ожидаемый результат:

улучшение санитарного и экологического состояния округа;

увеличение числа жителей АМО СК активно участвующих в благоустройстве территории округа;

развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы     самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и зон общественного отдыха;

увеличение населенных пунктов имеющих транспортное сообщение с районным центром, а также доступность для жителей муниципального округа учреждений медицинской и социальной направленности.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам

В целях реализации полномочий по организации регулярных пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам АМО СК. Основной целью является формирование        эффективно функционирующего пассажирского транспортного комплекса, предоставляющего качественные услуги по транспортному обслуживанию населения при соблюдении принципа надежности и безопасности пассажирских перевозок.

Ожидаемый результат:

увеличение населенных пунктов имеющих транспортное сообщение с районным центром, а также доступность для жителей муниципального округа учреждений государственной, медицинской и социальной направленности;

увеличение объема перевозок пассажиров муниципальным пассажирским транспортом;

улучшение качества транспортного обслуживания жителей и гостей АМО СК.

Дорожное хозяйство

- В АМО СК общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составляет 216,3 км из них грунтовых дорог 31,6 км, с твердым покрытие 184,7 км, с усовершенствованным покрытием только 84,4 км и 6 автомобильных мостов общего пользования.  Доля автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям составляет около     61 %.

- Два  мостовых сооружения не отвечающие нормативным требованиям:     мост через балку Чограй на км 106+900 а/дороги «Дивное-Рагули-Арзгир» в с.Арзгир Арзгирского района Ставропольскогокрая; мост железобетонный протяженностью 66 м.п. местоположением в  69 м по направлению на юго-запад от строения по адресу ул.Кирова д.190 в с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края).

- Увеличение количества транспорта на дорогах АМО СК в сочетании с недостатками эксплуатационных характеристик дорожного покрытия улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, требует комплексного подхода и принятие неотложных мер по ремонту улично-дорожной сети и совершенствованию организации дорожного движения.

- Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свои нормативные характеристики. Наблюдается постоянный рост грузоподъемности транспортных средств  и как следствие рост негативного воздействия на дорожное покрытие.

- Основными недостатками улично-дорожной  сети высокий процент грунтовых дорог, высокий процент автомобильных дорог с твердым покрытием имеющих искаженный поперечный профиль, а автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием имеют высокую степень износа, просадку и сплошную сетку трещин, отсутствие на значительном количестве улиц благоустроенных пешеходных дорожек.

- В рамках развития дорожного хозяйства АМО СК предполагается:

- ремонт и  содержание автомобильных дорог общего пользования на территории населенных пунктов АМО СК;

- строительство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов отвечающих требованиям современным национальным стандартам;

- увеличение протяжённости уличного освещения и снижение доли неисправных источников уличного освещения;

- увеличений протяженности благоустроенных пешеходных дорожек.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей      социально-экономического развития АМО СК.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере развития жилищного фонда - улучшение условий проживания граждан в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, создание безопасных условий проживания, что позволит сформировать активный слой населения; улучшение жилищных условий молодых семей, в рамках которого предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (в том числе экономкласса);

в сфере развития коммунального хозяйства – обеспечение надежного снабжения потребителей АМО СК жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

в сфере энергосбережения – осуществление энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета АМО СК;

в сфере благоустройства – создание комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования;

в сфере дорожного хозяйства – улучшение состояния улично-дорожной сети АМО СК;

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – улучшение    организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение числа ДТП и тяжести их последствий.

С учётом изложенных приоритетов в соответствующей сфере целями Программы являются:

проведение государственной и муниципальной политики в сфере           жилищного хозяйства на территории АМО СК;

повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры АМО СК;

повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории АМО СК;

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания      жителей АМО СК;

улучшение условий проживания жителей АМО СК;

обеспечение благоустроенности общественных территорий АМО СК, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения округа, путём озеленения его территорий;

увеличение протяженности улично-дорожной сети АМО СК, соответствующей нормативным требованиям;

содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в состоянии, отвечающем нормативным требованиям;

обеспечение безопасности дорожного движения на улицах АМО СК.

управление и обеспечение реализации муниципальной программы АМО СК «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на           2024 – 2029 годы», осуществление муниципального контроля.

В связи с наличием на территории Арзгирского муниципального округа искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям программой предусмотрено техническое обследование, разработка проекта и (или) проектно-сметной документации на реконструкцию, и (или) капитальный     ремонт, и (или) ремонт искусственного дорожного сооружения, государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации.

Мероприятия по приведению искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Арзгирского муниципального округа планируется выполнить в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и национального проекта «Безопасные качественные дороги». После реализации данного мероприятия планируется увеличение протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2024-2029 году на 0,139 тыс. пог. м.     В ходе реализации мероприятия планируется выполнить ремонт и (или) капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на автомобильной дороге общего пользования местного значения: ремонт моста через балку Чограй на 106+900 а/дороги «Дивное-Рагули-Арзгир» в с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края; ремонт моста железобетонного протяженностью 66 м.п. местоположением в 69 м по направлению на юго-запад от строения по адресу ул.Кирова д.190 в с.Арзгир, Арзгирский район Ставропольского края. В результате выполнения мероприятия протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения составит 0,073 тыс. пог. м. и 0,066 тыс. пог. м.

В реализации программы принимают участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению АМО СК, осуществляющие дорожную деятельность и деятельность в сфере благоустройства на основании проведённых торгов в соответствии с действующим законодательством.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного    финансирования Программы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

неисполнение налоговых обязательств налогоплательщиками и договорных обязательств;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы;

взаимосвязь целей, задач и результатов деятельности ОМХ АМО СК, с выделяемыми бюджетными ассигнованиями в рамках муниципальной программы;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Арзгирского      муниципального округа Ставропольского края;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Арзгирского муниципального округа Ставропольского края с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять         мониторинг выполнения программных мероприятий.

Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы  Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы»  приведены  в приложении 1 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,  задачам мероприятий Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Сведения  об индикаторах  достижения целей муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы» и показателях решения задач основных мероприятий  Программы и их значениях  приведены  в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Арзгирского муниципального округа  Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2029 годы»  приведены  в приложении 4 к Программе.