|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 22 июня 2023 г. № 446 |
| --- | --- |

.

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство детской площадки с установкой фонтана в селе Каменная Балка Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальное образование Ставропольского края: Арзгирский муниципальный округ.

2.2. Населенный пункт: Каменная Балка.

3. Численность населения населенного пункта: 1003 человек.

4. Сведения об участниках инициативной группы, сформированной по итогам собрания(ий) граждан по выбору инициативного проекта для участия в конкурсном отборе и готовности принять участие в его реализации, в том числе из числа жителей муниципального образования Ставропольского края или представителей органов территориального общественного самоуправления или старосты сельского населенного пункта или иных лиц, определенных нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования Ставропольского края, подготовивших и выдвинувших инициативный проект (далее – инициативная группа):

Гореславец Татьяна Николаевна,
Черныш Татьяна Александровна,
Карбашова Ольга Анатольевна,
Приходько Галина Викторовна,
Палагута Галина Даниловна,
Снитко Таисия Васильевна,
Сингурова Светлана Викторовна,
Иващенко Тамара Николаевна

5. Описание инициативного проекта:

5.1. Тип инициативного проекта: Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения.

5.2. Обоснование необходимости реализации инициативного проекта (описание сути проблемы, степень ее важности для населения и т.д.):

Отдых для современного человека в наше время больших нагрузок, стрессов и переутомляемости – важная жизненная необходимость. Жители села Каменная Балка занимают активную жизненную позицию по созданию условий для отдыха и занятий спортом. На территории села имеется детская площадка, на которой расположено игровое оборудование,  установлены уличные тренажеры, спортивная комплексная площадка. В селе Каменная Балка детская площадка – это, то  место, куда селяне приходят отдохнуть после рабочего дня, а дети в свободное от учебы время. Также в жаркое время, фонтан создаст комфортные условия отдыха.  Реализация проекта позволит организовать досуг детей и взрослых, устранит недостаток двигательной активности. В процессе исполнения проекта произойдет сближение односельчан при совместной деятельности по реализации данного проекта. Реализация проекта даст возможность жителям поселения принять участие в социально-значимом деле.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения проблемы в рамках инициативного проекта; описание необходимых подготовительных мероприятий; описание того, что необходимо отремонтировать; описание иной необходимой деятельности, направленной на решение поставленной проблемы):

Подготовительные работы: составлен план мероприятий, на основании которого разработана локальная смета. Будут проведены работы по выравниванию участка,  для расположения площадки под фонтан. Ремонтные работы: очистка территории под размещение фонтана. Для реализации данного проекта необходимо подготовить площадь (очистить территорию от старых сорняков),  выровнять территорию, закупить необходимый строительный материал.   Осуществить обработку основания вяжущими битумными смесями, укладку и укатку покрытия..

5.4. Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке инициативного проекта (указать ссылки на источники информации):

-.

Прилагается: <w:br/>экземпляр местной газеты и/или ссылка на сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о намерении муниципального образования участвовать в конкурсном отборе, о целях проведения конкурсного отбора, возможных направлениях участия в конкурсном отборе (в кратком изложении), информацию о дате проведения собрания граждан для определения приоритетного направления участия в конкурсном отборе, а также о способах направления гражданами предложений о приоритетных направлениях развития муниципального образования, либо о реализации конкретного проекта; <w:br/>http://www.arzgiradmin.ru

5.5. Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте к которым приведет реализация инициативного проекта, по возможности их количественная характеристика, динамика):

привлечению молодёжи и других категорий населения села Каменная Балка к культурному отдыху;

созданию условий для культурного досуга жителей села Каменная Балка всех возрастов;

повышению внимания власти к нуждам населения и, как следствие, увеличению доверия людей к власти.

6. Численность населения населенного пункта, которое непосредственно получит пользу от реализации инициативного проекта Все жители человек.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры (далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: 2008.

7.2. Общая характеристика объекта:

Земельный участок 127 кв.м., на котором расположено игровое оборудование детской площадки, уличные тренажеры. Размер предполагаемой   территории под установку фонтана 30кв.м.   Расположение: на территории села Каменная Балка..

7.3. Текущее состояние объекта:

Удовлетворительное: земельный участок с  немногочисленными неровностями.

7.4. Права собственности на объект:

Объект находится в собственности муниципального образования села Каменная Балка и постоянном (бессрочном) пользовании администрации муниципального образования села Каменная Балка Арзгирского района Ставропольского края.

8. Прогнозируемый объем финансирования инициативного проекта (согласно технической документации) – 2 578 329,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края – 
2 000 000,00  рублей.

8.2. Объем средств из бюджета муниципального образования Ставропольского края – 500 000,00 рублей.

8.3. Объем инициативных платежей населения населенного пункта (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам) – 
39 229,00  рублей.

8.4. Объем инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (далее – индивидуальные предприниматели и организации) (сумма должна соответствовать гарантийным письмам) – 39 100,00 рублей.

9. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств местного бюджета составит 20 процентов (8.2/(8.1+8.2))×100 %.

10. Численность населения населенного пункта, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта, 
31  человек.

11. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия.

11.1. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в натуральной форме – 0,00 рублей.

11.2. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) – 47 500,00 рублей.

12. Общая оценочная стоимость реализации инициативного проекта представлена в таблице.

Таблица

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8 паспорта инициативного проекта) | 2 578 329,00 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту 11.1 паспорта инициативного проекта) | 0,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно подпункту 11.2 паспорта инициативного проекта) | 47 500,00 |
| 4. | Итого | 2 625 829,00 |

11. Прогнозируемый срок завершения реализации инициативного проекта: 01.11.2023.