Приложение 2 к муниципальной программе Арзгирского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Арзгирского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2021 – 2026 годы»

| № п/п | Наименование Основного мероприятия Программы, мероприятия Основного мероприятия Программы | Тип мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) мероприятия Основного мероприятия Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач Основного мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель «Реализация на территории Арзгирского муниципального округа единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере жилищного хозяйства | Территориальный отдел администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в с. Арзгир (далее – территориальный отдел администрации в с.Арзгир, отдел муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел муниципального хозяйства) | 2021 г. | 2026 г. | пункт 1 приложения 1 к Программе |
| 1.2 | Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края…» | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере жилищного хозяйства | Территориальный отдел администрации в с.Арзгир, отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 1,2,4 приложения 1 к Программе |
| ## Задача «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов тепло-,газо-, водоснабжения и водоотведения | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере коммунального хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, Территориальный отдел администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в с. Арзгир | 2021 г. | 2026 г. | пункт 2,3 приложения 1 к Программе |
| Задача «Повышение энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация и капитальный ремонт внутренней системы тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере энергетической эффективности | Отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 2,3,4 приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда АМО СК | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере энергетической эффективности | Отдел муниципального хозяйства, Территориальный отдел в с. Арзгир | 2021 г. | 2026 г. | пункт 2,3,4 приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Модернизация источников уличного освещения | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере энергетической эффективности | Территориальные отделы | 2021 г. | 2026 г. | пункт 10 приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Проведение работ по монтажу системы молниезащиты в муниципальных образовательных учреждениях Арзгирского округа в рамках окружной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арзгирском муниципальном округе» | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере энергетической эффективности | Отдел образования | 2021 г. | 2026 г. | пункт 4 приложения 1 к Программе |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах», всего | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации, Отдел муниципального хозяйства |  |  | пункт 12,13 приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации, Отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | Пункт 14 приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Развитие системы сбора коммунальных отходов, организация мест накопления коммунальных бытовых отходов | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации, отдел сельского хозяйства и окружающей среды администрации Арзгирского муниципального округа | 2021 г. | 2026 г. | пункт 11 приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации Арзгирского муниципального округа | 2021 г. | 2026 г. | пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 2.5. | Отлов и содержание безнадзорных животных | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | отдел сельского хозяйства и окружающей среды администрации Арзгирского муниципального округа | 2021 г. | 2026 г. | пункт 15 приложения 1 к Программе |
| Основное мероприятие 3 «Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение сохранности и комплексного развития дорожной сети Арзгирского муниципального округа Ставропольского края соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее нормативным требованиям, после проведения ремонта дорог | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Территориальные отделы администрации | 2021 г. | 2026 г. | пункт 6 приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту и содержанию к общей протяженности муниципальных дорог | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Территориальные отделы администрации, отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 7 приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Территориальные отделы администрации, отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 8,19 приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Территориальные отделы администрации | 2021 г. | 2026 г. | пункт 6,9 приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Выполнение работ по содержанию и ремонту к общему количеству мостовых сооружений | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, Территориальный отдел администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в с. Арзгир | 2021 г. | 2026 г. | пункт 17 приложения 1 к Программе |
| 3.6. | Техническое обследование и разработка проектно-сметной документации на проектирование ремонта, капитального ремонта или реконструкции мостового сооружения | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, Территориальный отдел администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в с. Арзгир | 2021 г. | 2026 г. | пункт 17 приложения 1 к Программе |
| 3.7. | Ремонт и капитальный ремонт мостовых сооружений | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, Территориальный отдел администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в с. Арзгир | 2021 г. | 2026 г. | пункт 17, приложения 1 к Программе |
| 3.8. | Ремонт и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения в рамках реализации краевой подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере дорожного хозяйства | Отдел муниципального хозяйства, территориальные отделы | 2021 г. | 2026 г. | пункт 6,7,9,16 приложения 1 к Программе |
| 3.9. | Обустройство новых пешеходных переходов | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере безопасности дорожного движения | Территориальные отделы администрации | 2021 г. | 2026 г. | пункт 18 приложения 1 к Программе |
| 3.10. | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере безопасности дорожного движения | Территориальные отделы администрации | 2021 г. | 2026 г. | пункт 8,18,19 приложения 1 к Программе |
| Основное мероприятие 4 «Реализация проектов развития территорий основанных на местных инициативах в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края» Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация проектов развития территории округа, основанная на губернаторской программе поддержки местных инициатив | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации, Отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 12 приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Ремонт и содержание сельских общественных территорий | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства | Территориальные отделы администрации, Отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 13 приложения 1 к Программе |  |

Основное мероприятие 5 «Предоставление молодым семьям социальных  выплат на приобретение (строительство) жилья                                 в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»

Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство

индивидуального жилого дома эконом класса»

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Увеличение количества молодых семей, получивших социальную поддержку в решении жилищной проблемы | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в социальной сфере | социальный отдел администрации | 2021 г. | 2026 г. | пункт 20 приложения 1 к Программе |

Основное мероприятие 6 «Обеспечение реализации Программы»

Задача «Организация предоставления услуг жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского

муниципального округа Ставропольского края»

| 6.1. | Контроль, анализ и создание условий по предоставлению услуг жилищно-коммуналь-ного хозяйства, благоустройства, строительства и дорожной деятельности | выполнение функций структурных подразделений Арзгирского муниципального округа в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищного хозяйства и энергоэффективности, социальной сфере, | Территориальные отделы администрации, отдел муниципального хозяйства | 2021 г. | 2026 г. | пункт 1-20 приложения 1 к Программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа