ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство

Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы»

за 2024 год

1. Общие положения

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы», утвержденная постановлением администрации Арзгирского муниципального округа от 25 января 2024 г. № 42 (в редакции от 15.04.2024 г. № 236, от 24.05.2024 г. № 325, от 26.08.2024 г. № 510, от 22.11.2024 г. № 739), разработана в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период. Цели и задачи программы соответствуют Стратегии развития Ставропольского края.

Мероприятия программы охватывают всё население и территорию Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

2. Финансовое обеспечение программы

В рамках реализации программы с учетом изменений предусмотрено финансирование в сумме 830680,77 тыс. рублей на весь период ее реализации, на 2024 год было предусмотрено 337201,84 тыс. рублей, в том числе 88437,30 тыс. рублей из местного бюджета.

Объем финансирования конкретных мероприятий с учетом изменений составил:

Благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края предусматривало финансирование за счет местного бюджета в сумме 470337,93 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 13658,47 тыс. рублей, указанные средства предполагается потратить на улучшение санитарного и экологического состояния округа.

Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети предусматривает финансирование за счет местного бюджета в сумме 339699,58 тыс. рублей, в том числе на 2024 год составил 202112,37 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа. В рамках реализации данного мероприятия планируется ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, выполнение работ по содержанию и ремонту мостовых сооружений, строительство и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров на территории населенных пунктов округа.

В рамках реализации проектов развития территорий основанных на местных инициативах планируется вовлечение населения в процессы местного самоуправления, реализация наиболее социально значимых проектов, а также повышение уровня доверия населения к органам власти. На указанные цели из бюджета муниципального округа предусмотрено выделить средства за счет местного бюджета в сумме 18817,43 тыс. рублей в 2024 году.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края предусматривало финансирование в сумме 10144,51 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 507,22 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Реализацией данного мероприятия станет улучшение жилищных условий 14 молодых семей округа, а также возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств государства.

Реализация проекта в рамках «Формирование комфортной городской среды» предусматривала финансирование в размере 24030,97 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в 2024 году.

Обеспечение реализации Программы рассчитано на общее финансирование - 830680,77 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе в 2024 году в размере - 337201,84 тыс. рублей.

1. Основные мероприятия:

I. Развитие коммунального хозяйства Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края

В рамках реализации данного мероприятия - качественное предоставление коммунальных услуг, обеспечение экономии коммунальных ресурсов, модернизация источников уличного освещения, надлежащее состояние жилищного фонда в Арзгирском муниципальном округе, а также создание комфортных условий для проживания жителей за счет средств бюджета муниципального округа.

II. Мероприятия в рамках благоустройства Арзгирского муниципального округа

Ставропольского края

На реализацию мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов муниципального округа потрачено – 11312,09 тыс. рублей муниципальных бюджетных средств.

III. Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», согласно заключенного соглашения от 12.01.2024 года № рд/24-5 с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Арзгирского муниципального округа Ставропольского края субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: в селе Серафимовское общей протяженностью – 2,699 км; в селе Петропавловское общей протяженностью – 2,384 км; в селе Новоромановское общей протяженностью – 0,802 км; поселке Чограйский 0,980 км; селе Арзгир общей протяженностью – 10,748 км: селе Родниковское - 0,347 км.

Впервые на территории муниципального округа осуществлен капитальный ремонт в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям» в селе Каменная Балка и селе Серафимовское общим финансированием в размере 1011,91 тыс. руб. из местного бюджета и общей протяженностью 1,01 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям в Арзгирском муниципальном округе в 2024 году, составил 18,325 км. Стоимость работ за счет средств местного бюджета составила 21714,75 тыс. рублей.

IV. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований

основанных на местных инициативах

Реализованы инициативные проекты развития территорий основанных на местных инициативах. В частности, осуществлен ремонт тротуаров: по ул. К. Цеткин, Партизанская, Николенко, Скребца, пер. Новый, по ул. Пинчука, Пионерская, Интернациональная, Гагарина, Уманца, Куйбышева в селе Арзгир муниципального округа с финансированием 4095,34 тыс. рублей из средств местного бюджета; ремонт тротуаров по ул. Мира (от ул. Кисловодская), ул. Симоненко в поселке Чограйский муниципального округа с финансированием 480,00 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Проведен ремонт детской игровой площадки по ул. Бульварная, 81 в селе Родниковское муниципального округа, с установкой спортивного оборудования и инвентаря на сумму 105,73 тыс. рублей из местного бюджета.

Второй этап работ по благоустройству парковой зоны в селе Садовое муниципального округа исполнен в полном объеме с использованием средств местного бюджета в размере 371,03 тыс. рублей.

V. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья в Арзгирском муниципальном округе Ставропольского края»

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. Данное мероприятие по улучшению жилищных условий реализовано для 16 молодых семей округа с учетом получении поддержки за счет средств государства. Использование средств местного бюджета для 3 семей составило – 467,60 тыс. рублей.

VII. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В отчетном периоде осуществлялись работы на объекте «Благоустройство сквера по улице П.Базалеева в селе Арзгир Арзгирского района Ставропольского края». Завершен I этап благоустройства территории, финансирование за счет средств местного бюджета осуществлено в размере 23,57 тыс. рублей.

VIII. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам

В отчетном периоде администрацией муниципального округа в первом полугодии 2024 года проведены 3 открытых конкурс на право получения свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Арзгирского муниципального округа. Конкурсы признаны не состоявшимся в связи с отсутствием заявок от желающих, выполнять перевозки, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

В июле 2024 года администрацией муниципального округа в региональную тарифную комиссию Ставропольского края направлены расчеты на осуществление регулируемого тарифа перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.

Администрацией муниципального округа Ставропольского края в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проведен электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по пяти муниципальным маршрутам.

По итогам проведенных 15.11.2024 года торгов заключен муниципальный контракт № 2024.1309087 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год с МБУ «Участок благоустройства» Арзгирского муниципального округа Ставропольского края.

Период выполнения работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году проводился с 01.12.2024 года по 31.12.2024 года. Из муниципального бюджета на вышеперечисленное мероприятие израсходовано 460,62 тыс. рублей.

4. Оценка эффективности реализации программы:

Реализация программных мероприятий в 2024 году характеризовалось достижением основного числа целевых индикаторов, установленных для анализируемого периода, в целом эффект от реализации программы положительный как для экономической, так и для социальной сферы муниципального округа.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей), показателей социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы» за 2024 года приведены в приложении к настоящей пояснительной записке.

5. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Действие муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2029 годы» рекомендовано к продолжению.

Начальник отдела

муниципального хозяйства

администрации Арзгирского

муниципального округа А.Н. Фисун

(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)